GMINA MOŃKI

Adres :  ul. Słowackiego 5A, 19-100 Mońki tel. 0857162587

##### Specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia

Na opracowanie dokumentacji projektowej na:

- Zadanie A   -   Przebudowę ulicy Kilińskiego w Mońkach

- Zadanie B   -   Przebudowę parkingu przy ul. Małynicza w Mońkach

- Zadanie C  -    Remont drogi wewnętrznej Ołdaki-do dr. pow. Hornostaje -

Kosiorki

INFORMACJE OGÓLNE

| 1. | Oferent winien zapoznać się z całością niniejszej Specyfikacji. |
| --- | --- |
| 1.1. | Wszelkie formularze, a w szczególności formularz oferty, oraz ślepy kosztorys zostaną wypełnione przez oferenta ściśle wg wskazówek zawartych w niniejszej specyfikacji. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy oferenta – wpisuje on „nie dotyczy”. |
| 2. | Niniejszą Specyfikację można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, nie należy udostępniać osobom trzecim. |
| 3. | Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. |
| 4. 5. | Dopuszcza się składania ofert częściowych ( na wybrane zadania) Na każde z wybranych zadań oferent złoży tyko jedną ofertę. |
| 6. | Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.Nr223 poz.1655 z 2007) |

Mońki, luty 2008r.

ZAWARTOŚĆ

| Rozdział 1. | Instrukcja dla oferentów |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zał. Nr 1.1. | Kryteria wyboru oferty |
| Rozdział 2. | ## Formularze oferty przetargowej wraz ze stanowiącymi jej integralną część z załącznikami. |  |
|  | Zał. Nr 2.1 | Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 i art.24 ,ust 1 i2 ustawy |
|  | Zał. Nr 2.2. | Wykaz pracowników odpowiedzialnych za realizację ## Zamówienia |
|  | Zał. Nr 2.3. | Wykaz ważniejszych dokumentacji opracowanych przez oferenta |
|  | Zał. Nr 2.4. | Zobowiązanie do współpracy |
|  | Zał. Nr 2.5. | Oświadczenie o podatku VAT |
| Rozdział 3. | Opisy przedmiotu zamówienia |  |
| Rozdział 4. | Wzór umowy |  |
| Rozdział 5. | Wymagania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej |  |
| . |  |  |

Rozdział 1

INSTRUKCJA DLA OFERENTA

- Gmina Mońki, ul. Słowackiego 5A, 19-100 Mońki, tel. 085 7162587 , fax  085 7162587

ogłasza przetarg nieograniczony na, Opracowanie dokumentacji projektowej na:

Zadanie A   -   Przebudowę ulicy Kilińskiego w Mońkach

Zadanie B   -  Przebudowę parkingu przy ul. Małynicza w Mońkach

Zadanie C  -   Remont drogi wewnętrznej Ołdaki – do drogi powiatowej Hornostaje – Kosiorki

2.    Opis sposobu przygotowania ofert na poszczególne zadania.

2.1  Oferta składana przez oferenta powinna być sporządzona na Formularzu oferty  zamieszczonym

w Rozdziale 2 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Do oferty Oferent dołączy wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami pkt.4

niniejszej    Instrukcji.

2.2.Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami , zostaną

wypełnione przez Oferenta ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia, bez dokonywania w nich zmian przez Oferenta.

2.3.  W przypadku, gdy  Oferent dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna

być poświadczona za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta.

2.4.  Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

2.5.  Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

2.6.  Oferent ma obowiązek dokonania wizji lokalnej w terenie oraz zdobycia wszelkich informacji, które

mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

2.7.  Oferent złoży tylko jedną ofertę, zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję sam , jako

reprezentant spółki lub jako jeden z podmiotów występujących wspólnie. Złożenie większej liczby ofert

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez oferenta.

2.8.  Oferta składana przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze musi spełniać wymagania podane w

punkcie 4.9 .

2.9.  Oferta będzie napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem

lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

2.10.Każda strona (kartka) oferty i wszystkich załączników musi być ponumerowana kolejnymi numerami.

Wszystkie kartki powinny być trwale spięte.

2.11.Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników oraz wszelkie miejsca, w których Oferent

naniósł zmiany, będą podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta. Upoważnienie do

podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do

oferty.

2.12.Oferent zamieści ofertę w jednym egzemplarzu na każde zadanie należy składać w zamkniętych

opakowaniach (w  kopertach).Należy stosować opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne.

2.12.1. Opakowanie zewnętrzne powinno być  zaadresowane do Zamawiającego, na adres : „ Gmina Mońki

ul. Słowackiego 5A , 19-100 Mońki woj. podlaskie z dopiskiem: „Oferta na    opracowanie

dokumentacji projektowej na zadanie ......., oraz nie otwierać przed 2008.02.14 do godz. 09 00 „

2.12.2.Opakowanie wewnętrzne winno być opisane jak opakowanie zewnętrzne z podaniem nazwy i

dokładnego adresu oferenta.

2.13. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed

upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być

oznaczone jak w pkt 2.13. oraz dodatkowo podpisane „zmiana” lub „wycofanie”.

Kod CPV 74.23.20.00-4 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

- Warunki, których spełnienie wymagane jest od oferentów.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci spełniający niżej podane warunki:

  - Muszą mieć prawo do występowania w obrocie prawnym w zakresie objętym zamówieniem;

  - Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy  Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 ( Dz.U. z 2007 r , Nr 223, poz. 1655);

  - Muszą spełniać warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 w/w ustawy;

  - Muszą dysponować odpowiednimi pod względem kwalifikacji pracownikami.

- projektant dokumentacji powinien posiadać uprawnienia projektowe, i należeć do

odpowiedniej izby zawodowej

  - Muszą posiadać doświadczenie i przygotowanie fachowe - projektant powinien zrealizować w ciągu ostatnich 2 lat  min. 2 zadania o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotu zamówienia.

  - Udzielą na wykonaną dokumentację  gwarancji co najmniej na 2 lata.

  - Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty.

- Dokumenty składające się na ofertę.

Oferent dołączy do oferty następujące dokumenty poświadczające oraz informacje:

  - Aktualny (datowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert) dokument dopuszczający do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem (odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) – nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

  - Oświadczenie, że Oferent nie podlega wykluczeniu na podstawie art 24 ust. 1 i 2 ust. l i spełnia warunki określone w art. 22 ust.1  ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2.l do formularza oferty)

  - Umowę spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców jest prowadzona w formie spółki cywilnej.

  - Wykaz pracowników na formularzu stanowiącym załącznik nr 2.2 do formularza oferty odpowiedzialnych za realizację zamówienia z udokumentowaniem ich kwalifikacji (kopie uprawnień osób przewidzianych do projektowania i ich przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa).W przypadku zaangażowania osób nie będących pracownikami Oferenta  należy załączyć ich oświadczenia o gotowości do współpracy przy realizacji zamówienia – załącznik nr 2.4 do formularza oferty

  - Dane o doświadczeniu Projektanta w zakresie projektowania w ciągu ostatnich 2 lata  w zakresie  zbliżonym co do zakresu i do robót objętych zamówieniem na formularzu stanowiącym załącznik nr 2.3 do formularza oferty .

  - Oświadczenie o podatku VAT – załącznik nr 2.5 do formularza oferty

  - Oferta składana przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (dwie lub więcej osoby fizyczne) musi spełniać następujące wymagania:

- zawierać oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków z punktu 3 z tym, że dokumenty z punktów 3.1,3.2,3.3 powinny być przedstawione przez każdy podmiot oddzielnie pozostałe warunki muszą być spełnione przez oferentów wspólnie

- musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkie strony ;

- jeden z podmiotów zostanie wyznaczony jako odpowiedzialny i jego upoważnienie będzie udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli pozostałych podmiotów ;

- zawierać umowę pro forma, która:,

- określa cel zawartej umowy;

- określa czas jej obowiązywania ;

- stwierdza, że wszystkie podmioty będą solidarnie odpowiedzialne prawnie za realizację umowy;

- wyznacza osobę odpowiedzialną za poprawność dokumentacji ( jeżeli tylko jedna z osób    fizycznych

posiada wymagane uprawnienia projektowe)

- ustala podział wynagrodzenia.

- Termin realizacji zamówienia.

Końcowy termin realizacji zamówienia:

1) Zadanie A – ul. Kilińskiego w Mońkach: 31.07.2008r.

2) Zadanie B – parking przy ul. Małynicza w Mońkach: 30.04.2008r.

3) Zadanie C – Ołdaki – do dr. pow. Hornostaje – Kosiorki: 30.04.2008r.

Kryteria przyznania zamówienia i ocena ofert

  - Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami i ich wagami (zał. Nr 1.1. do instrukcji dla oferentów):

1) cena	- 100 %

  - Do oceny przyjmować się będzie ceny brutto

  - Zamówienie zostanie przyznane oferentowi, który przedstawi ważną ofertę o najniższej cenie ofertowej

- Miejsce i termin składania ofert.

  - Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 114;

  - Termin składania ofert upływa dnia 14.02.2008 r. o godz.  0845

  - Oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie podanym w pkt. 6.2. zostaną zwrócone oferentowi nie otwarte.

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia.

  - Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie później niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień oraz prześle ich treść wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia bez ujawniania źródła zapytania.

  - Przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonane modyfikacje w formie uzupełnienia (aneksu) Zamawiający przekaże na piśmie wszystkim Wykonawcom i staną się one integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - W przypadku określonym w pkt  7.2 Zamawiający przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w ofertach, otrzymanych uzupełnień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wszelkie prawa i zobowiązania zamawiającego i wykonawców odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

  - Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Oferentów.

- Okres związania ofertą.

  - Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z  upływem terminu składania ofert.

- Otwarcie i ocena ofert.

  - Jawne otwarcie ofert w obecności  przybyłych Oferentów nastąpi w dniu 14 lutego 2008r. o godz.

9:00 w siedzibie Zamawiającego - Urzędzie Miejskim w Mońkach, ul. Słowackiego 5A w pok.

nr 107(sala konferencyjna);

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert na poszczególne zadania, Zamawiający ogłosi kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na to zadanie.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający dokonuje:

9.3.1    -   sprawdzenia nienaruszalności zewnętrznych opakowań ofert,

9.3.2.    – zbadanie, czy oferty złożone w terminie,

9.3.3     -  wycofanie ofert z napisem „wycofane”,

9.3.4.    – otwarcia przesłanych ofert z podaniem nazwy i adresu oferenta, którego oferta jest otwierania

oraz oferowanej ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz  warunki płatności

zawarte w ofercie.

  - Informacje, o których mowa w pkt 9.2 i 9.3.4, Zamawiający przekazuje niezwłocznie oferentom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.

  - Zamawiający dokona kwalifikacji oferentów poprzez analizę dokumentów, o których mowa w  pkt.4 niniejszej Instrukcji, potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w punkcie 3. W toku dokonywania badania dokumentów,  Zamawiający może żądać uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących treści tych dokumentów. Zamawiający wyznaczy termin na  uzupełnienie dokumentów lub złożenie wyjaśnień ich treści.

  - Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków, o których mowa w pkt 3 niniejszej Instrukcji, którzy nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów lub nie wyjaśnili/uzupełnili  ich w terminie, o którym mowa w pkt. 4.

Ofertę oferenta wykluczonego uważa się za odrzuconą.

  - Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

- oferta będzie niezgodna z ustawą;

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na

podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny;

- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Osoby upoważnione do kontaktowania się z oferentami.

Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami następującą osobę: 1)Jerzy Brzostowski, pok. nr 102- tel. 085 716 2610 , w godz. 700 - 1500

2) Kazimierz Łukaszuk, pok.nr 102- tel. 085 7162610, w godz. 700 - 1500

- Cena oferty.

  - Cena winna być wyrażona w złotych polskich.

- Prawo zamawiającego do unieważnienia przetargu.

  - Zamawiający unieważni przetarg w przypadkach gdy:

- Złożono mniej niż jedną ofertę nie podlegające odrzuceniu,

- Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- Postępowanie dotknięte jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

  - W zawiadomieniu o unieważnieniu przetargu zamawiający poda uzasadnienie prawne i faktyczne unieważnienia. Zawiadomienie zostanie przesłane do wszystkich Oferentów.

  - W przypadku unieważnienia przetargu z winy Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w pkt.12.1 ppkt. 3) i 4) oferentom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

- Udzielenie zamówienia.

  - Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta, spośród  nie odrzuconych ofert będzie  najkorzystniejszą.

  - Zamawiający ogłosi wyniki postępowania w biuletynie zamówień publicznych, na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

  - Przed upływem okresu związania ofertą zamawiający powiadomi na piśmie Oferenta o przyznaniu mu zamówienia.

  - W powiadomieniu zostanie podany termin zawarcia umowy oraz cena oferty, zwana dalej ceną umowną.

  - Po  dokonaniu wyboru oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie  Oferentów, którzy złożyli oferty o:

-  wyborze najkorzystniejszej oferty , podaniem nazwy, siedziby i adresu wykonawcy, którego

ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem wyboru;

- nazwie, siedzibach i adresach wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny

i porównaniem złożonych ofert,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane lub uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, chyba że złożono tylko jedną ofertę lub upłynął termin, o którym mowa w pkt. 8.1.

15. Środki odwoławcze.

15.1. Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad określonych w ustawie o zamówieniach publicznych, przysługują środki odwoławcze przewidziane Dziale VI  Art.179 – 183  ustawy Prawo zamówień publicznych.

15.2. Wykonawca ma prawo:

- Wnieść protest na ręce zamawiającego w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było  powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,.                                                                                                                                                           Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego  w taki sposób, że  mógł się zapoznać z jego treścią (w godzinach pracy zamawiającego tj.(od 700 - 1500) .

a/ Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

b/ wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy

c/ protest musi być wniesiony na piśmie i umotywowany oraz zawierać:

-  wskazanie oprotestowanej czynności lub zaniechania Zamawiającego;

-  żądanie protestującego;

- zwięzłe przytoczenie zarzutów;

- uzasadnienie faktyczne i prawne niesienia protestu.

2)  Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

a/ treści ogłoszenia

b/ postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

c/  wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty –

- w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestów.

3.) W postępowaniu tym od rozstrzygnięcia protestu przez zamawiającego nie przysługuje Wykonawcy odwołanie.

16. Sposób porozumiewania się  z oferentami.

16.1   Wszelkiego rodzaju zapytania , oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo,      „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

### 16.2 Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą telefaxu.  Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

Sporządził:                                                                                                             Zatwierdził:

Mońki, dn..... 02.2008r.

Zał. nr 1.1

do instrukcji dla oferentów

##### KRYTERIA WYBORU OFERTY

1. Za oferowaną cenę                                                                        100  %

Obliczanie ilości punktów za cenę w odniesieniu do najniższej ceny przyjętej oferty

Cmin- najniższa cena zakwalifikowanej oferty	                                                      		Cn- cena rozpatrywana w stosunku do ceny najniższej

An=CminCnx100pkt

# An – liczba punktów którą przyzna zamawiający  ofercie „n” za spełnienie kryterium C

Oferty zostaną odrzucone w przypadku:

- braku opracowań o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia przez jednostkę projektową/ projektanta w okresie ostatnich dwóch lat

- nie wskazania projektantów o doświadczeniu z zakresu projektowania obiektów drogowych (ksero uprawnień , wraz z ich przynależnością do odpowiedniej izby zawodowej, poświadczone za zgodność z oryginałem)

Sporządził:                                                                                                   Zatwierdził:

Mońki, dn ..... 02.2008r.

| ......................................................... Pieczęć firmowa oferenta |  |  | Rozdział 2/A |
| --- | --- | --- | --- |

OFERTA PRZETARGOWA

GMINA MOŃKI

ul. Słowackiego 5A

19-100 Mońki

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego nr GI 341/3/08 zamieszczonego na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Gminy Mońki , w biuletynie ZP oraz na stronie internetowej

na: Zadanie A   -   Opracowanie dokumentacji projektowej na : Przebudowę ulicy Kilińskiego w Mońkach

- Oferujemy wykonanie dokumentacji objętej zamówieniem za wartość brutto  ...................................... zł, (słownie: ...........................................................................................)

w tym podatek VAT ........% ................zł.

wartość netto zł. ...........................(słownie: .................................................................................)

2.   Oświadczamy, że zamówienie  wykonamy  w terminie: do .................. ................roku.

3.   Oświadczamy, że na wykonany przedmiot umowy udzielimy gwarancji na okres: ....................

4.   Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zawarte we  wzorze umowy.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty;

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

7. Zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

8. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ........................................................

- ........................................................

- ........................................................

- ........................................................

- ........................................................

| .............................................................. |  |  | ................................................................... |
| --- | --- | --- | --- |
| (data) |  |  | Podpisano (upełnomocniony przedstawiciel oferenta) |

- niepotrzebne skreślić

| ......................................................... Pieczęć firmowa oferenta |  |  | Rozdział 2/B |
| --- | --- | --- | --- |

OFERTA PRZETARGOWA

GMINA MOŃKI

ul. Słowackiego 5A

19-100 Mońki

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego nr GI 341/3/08  zamieszczonego na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Gminy Mońki , w biuletynie ZP oraz na stronie internetowej

na: Zadanie B   - Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę parkingu przy ul. Małynicza w Mońkach

1.Oferujemy wykonanie dokumentacji objętej zamówieniem za wartość brutto  ...................................... zł (słownie: ........................................................................................)

w tym podatek VAT .....% .......................zł.

.wartość netto zł. ............(słownie:.................................................................................................)

2. Oświadczamy, że zamówienie  wykonamy  w terminie: do .................. ................roku.

3. Oświadczamy, że na wykonany przedmiot umowy udzielimy gwarancji na okres: ....................

4. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zawarte we wzorze do umowy.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w Specyfikacji   Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty;

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

7.Zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

8.Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ........................................................

- ........................................................

- ........................................................

- ........................................................

- ........................................................

| .............................................................. |  |  | ................................................................... |
| --- | --- | --- | --- |
| (data) |  |  | Podpisano (upełnomocniony przedstawiciel oferenta) |

- niepotrzebne skreślić

ROZDZIAŁ 2/C

| ........................................................ Pieczęć firmowa oferenta |  |  |
| --- | --- | --- |

OFERTA PRZETARGOWA

GMINA MOŃKI

ul. Słowackiego 5A

19-100 Mońki

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego nr GI 341/3/08 zamieszczonego na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Gminy Mońki  , w biuletynie ZP oraz na stronie internetowej.

na: Zadanie D - Opracowanie dokumentacji projektowej na:  remont drogi wewnętrznej Ołdaki – do drogi powiatowej Hornostaje - Kosiorki

1. Oferujemy wykonanie dokumentacji objętej zamówieniem wartość brutto  ...................................... zł , (słownie: ...........................................................................................)

w tym podatek VAT ........% .....................zł.

wartość netto zł. ............................. (słownie: ...............................................................................)

2.    Oświadczamy, że zamówienie  wykonamy  w terminie: do .................. ................roku.

3.   Oświadczamy, że na wykonany przedmiot umowy udzielimy gwarancji na okres: ....................

4.   Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zawarte we wzorze do umowy.

5.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty;

6.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

7.  Zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

8.  Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ........................................................

- ........................................................

- ........................................................

- ........................................................

- ........................................................

| .............................................................. |  |  | ................................................................... |
| --- | --- | --- | --- |
| (data) |  |  | Podpisano (upełnomocniony przedstawiciel oferenta) |

- niepotrzebne skreślić

Pieczęć firmowa oferenta 		     		                                        						                        Zał. Nr 2.1

do formularza oferty

O Ś W I A D C Z E N I E

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że:

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Art. 24 ust. 1 i ust. 2

.........................................dn. .......................

.................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela)

| ......................................................... Pieczęć firmowa oferenta |  |  | Zał. Nr 2.2 do formularza oferty |
| --- | --- | --- | --- |

WYKAZ PRACOWNIKÓW  ODPOWIEDZIALNYCH

ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Nazwa Firmy lub Zakładu .................................................................................................................

Adres ................................................................................................................................................

Numer telefonu ......................................... Numer telexu/ fax ..........................................................

| Nazwisko i imię | Wykształcenie | Lata Doświadczenia I posiadane uprawnienia |
| --- | --- | --- |

|  |  | Podpisano: |
| --- | --- | --- |
| .................................... dn. ....................... 2008 r. |  | ..................................... (podpis upełnomocnionego przedstawiciela oferent ) |

| ......................................................... Pieczęć firmowa oferenta |  |  | Zał. Nr 2.3. do formularza oferty |
| --- | --- | --- | --- |

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH

OPRACOWANYCH DOKUMENTACJI

przez projektanta odpowiedzialnego za realizację zamówienia

Imię i nazwisko..................................................................................................................................

| Rodzaj wykonywanej dokumentacji | Czas realizacji | Nazwa Zleceniodawcy |
| --- | --- | --- |

|  |  | Podpisano: |
| --- | --- | --- |
| .................................... dn. ....................... 2008 r. |  | ..................................... (podpis upełnomocnionego przedstawiciela oferent ) |

| ......................................................... Pieczęć firmowa oferenta |  |  | Zał. Nr 2.4. do formularza oferty |
| --- | --- | --- | --- |

## ZOBOWIĄZANIE  DO  WSPÓŁRACY

(dotyczy projektantów  nie będących pracownikami oferenta)

Ja, niżej podpisany (a) .......................................................................................................................................

Zgadzam się niniejszym na zgłoszenie mojej osoby jako współpracownika  ......................................................................................................................................................................................

( nazwa oferenta )

........................................................................................................................................................................................................

przy realizacji zamówienia na : ......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

oraz zobowiązuję się, że w razie uzyskania zamówienia przez tę firmę będę pracować przy jego realizacji w zakresie opisanym w ofercie.

|  |  | Podpisano: |
| --- | --- | --- |
| .................................... dn. ....................... 2008r. |  | ..................................... (podpis i pieczęć ) |

Zał. Nr 2.5.

do formularza oferty

| ......................................................... Pieczęć firmowa oferenta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że jestem /nie jestem/* płatnikiem podatku VAT.

|  |  | Podpisano: |
| --- | --- | --- |
| ............................................ dn. ........................... 2008 r. |  | ..................................... (podpis upełnomocnionego przedstawiciela oferent ) |

Rozdział 3/A

Opis przedmiotu zamówienia na Zadanie A

Dokumentacja projektowa na przebudowę

ul. Kilińskiego w Mońkach

- Stan istniejący

1.1. Ul. Kilińskiego łączy ul. Kościelną (dr. powiatowa) z ul. Ełcką (droga krajowa nr 65)

1.2.Szerokość istniejącej jezdni i korona

a) odcinek od km rob. 0+000 do km rob. 0+395

- przekrój szlakowy, jezdnia o nawierzchni żwirowej,

- szer. jezdni 5,0 - 6,0m,

- szer. w liniach rozgraniczających – 15,0m,

1.3.Rodzaj i stan istniejącej jezdni wykorzystywanej jako podbudowa

a) na odcinku od km 0 + 000 do km 0 + 210 – nawierzchnia brukowa w krawężnikach  szerokości

5,0m, przykryta w-wą żużla i żwiru gr. ok. 20cm. Stan jezdni zły.

b) na odcinku od km 0 + 210 do km 0 + 395 nawierzchnia żwirowa szerokości 6,0m

1.4..Niweleta ulicy

Niweleta ulicy wymaga niewielkich korekt..

1..5.Urządzenia obce

- napowietrzna linia telefoniczna,

- napowietrzna linia energetyczna,

- sieć wodociągowa – opracowany projekt budowy wodociągu w ramach zadania „ Kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno- ściekowej AGLOMERACJI MOŃKI” ,

- kanalizacja sanitarna,

2.DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

2.1.Wnioskowany charakter robót: przebudowa

2.2.Parametry techniczne do projektowania:

2.2.1. Prędkość projektowa Vp   -  50km/h

2.2.2. Kategoria ulicy                  -   L

2.2.3. Kategoria ruchu                  -  KR1

2.2.4. Przekrój poprzeczny (normalny): uliczny

2.3.  Konstrukcja (technologia) nawierzchni: zgodnie z rozporządzeniem MTiGM z dnia

02.03.1999r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 43 z dnia

14.05.1999r.

2.3.1.Kategoria ruchu – KR1

    - Podbudowa - wykorzystać istniejącą nawierzchnię

    - Nawierzchnia  szer. 7,0m– beton asfaltowy  wg PN-S-96025.

  - Propozycje dotyczące odwodnienia i bezpieczeństwa ruchu

Odwodnienie ulicy powierzchniowe do studni chłonnych zlokalizowanych w pasie drogowym..

2.5.   Propozycje dotyczące zadrzewienia

Zainwentaryzować  drzewa kolidujące z budową .

2.6.   Propozycje przebudowy (zabezpieczenia) urządzeń towarzyszących

- nie dotyczy

3.    ZAKRES OPRACOWANIA

3.1. Opracować wszystkie niezbędne materiały do uzyskania pozwolenia na budowę.                                                                                                                                                                                Wykonać  aktualną mapę zasadniczą do celów  projektowych w skali 1:500, potwierdzoną przez właściwy organ, na której należy wykonać opracowanie.

3.2. Dodatkowo należy opracować:

3.2.1 -badania techniczne gruntu

3.2.2 -projekt stałej i czasowej organizacji ruchu

3.2.3. Dokumenty do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji

przedsięwzięcia opracowane zgodnie z ustawą – Prawo Ochrony Środowiska.

-a) kopia mapy ewidencyjnej potwierdzona przez właściwy organ

b) wykaz właścicieli nieruchomości położonych w obrębie objętym opracowaniem (wypis z rejestru

gruntów),

c) informację  dotyczącą planowanego przedsięwzięcia.

3.3. Termin realizacji zamówienia:  31.07.2008r.

Sporządził:                                                                                                                  Zatwierdzam

Rozdział 3/B

Opis przedmiotu zamówienia na Zadanie B

Dokumentacja projektowa na przebudowę parkingu przy ul. Małynicza

1 Stan istniejący

1.1.Nieruchomość, na której zlokalizowany jest parking oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 435    o powierzchni 2545m 2

1.2. Rodzaj i stan istniejącej jezdni wykorzystywanej jako podbudowa

Nawierzchnia parkingu  - gruntowa

1.3.Niweleta ulicy

Spadek jednostajny w kierunku ul. Małynicza.

1.4.Urządzenia obce

- napowietrzna linia energetyczna,

- doziemna linia energetyczna NN (Kabel)

- DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

2.1   Wnioskowany charakter robót: przebudowa

2.2. Parametry techniczne do projektowania:

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43,

poz. 430)

2.2.1. Kategoria ruchu – KR1

2.3.  Konstrukcja (technologia) nawierzchni:

    - Kategoria ruchu – KR1

2.3.2.   Nawierzchnia – kostka betonowa.

  - Propozycje dotyczące odwodnienia i bezpieczeństwa ruchu

Grawitacyjne do ul. Małynicza.

2.5.   Propozycje dotyczące zadrzewienia

Zinwentaryzować zbędne zakrzaczenie i drzewa do wycinki kolidujące z przebudową.

2.6.   Propozycje przebudowy (zabezpieczenia) urządzeń towarzyszących

Przewiduje się przebudowę (przełożenie) kabla energetycznego NN

3.    ZAKRES OPRACOWANIA

3.1. Opracować wszystkie niezbędne materiały do uzyskania pozwolenia na przebudowę parkingu i podziemnej linii energetycznej.                                                                                                                                                                                Wykonać aktualną mapę zasadniczą do celów projektowych w skali 1:500 potwierdzoną przez właściwy organ, na której należy wykonać opracowanie.

3.2. Dodatkowo należy opracować:

- projekt stałej i czasowej organizacji ruchu

- kopia mapy ewidencyjnej potwierdzona przez właściwy organ

- wykaz właścicieli nieruchomości położonych w obszarze objętym opracowaniem (wypis z rejestru gruntów)

- informację dotyczącą planowanego przedsięwzięcia.

3.3. Termin realizacji zamówienia: 30.04.2008r.

Sporządził:                                                                                                            Zatwierdzam

Rozdział 3/C

Opis przedmiotu zamówienia na Zadanie C

Dokumentacja projektowa na remont drogi wewnętrznej

Ołdaki – do drogi powiatowej Hornostaje - Kosiorki

- Stan istniejący

1.1Szerokość istniejącej jezdni i korona

a) odcinek I o długości 0,450km

- jezdnia o nawierzchni gruntowej

-    szer. w liniach rozgraniczających – 7,00m

b) odcinek II o długości ok. 0,820km

- jezdnia gruntowa

- szerokość w liniach rozgraniczających 9,00m

1.2 Rodzaj i stan istniejącej jezdni wykorzystywanej jako podbudowa

Nie przewiduje się

1.3Urządzenia obce

- kablowa linia telefoniczna

1.4 Obiekty inżynierskie

- nie występują

2.DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

  - Wnioskowany charakter robót: przebudowa

  - Parametry techniczne do projektowania:

2.2.1. Prędkość projektowa Vp   -  40km/h

2.2.2. Kategoria drogi/ulicy- wewnętrzna

2.2.3. Przekrój poprzeczny (normalny):

- szlakowy

2.3.  Konstrukcja (technologia) nawierzchni:

2.3.1.Kategoria ruchu – KR1

2.3.2..Nawierzchnia – żwirowa.

2.4.Propozycje dotyczące odwodnienia i bezpieczeństwa ruchu

Powierzchniowy spływ wód

2.5.   Propozycje dotyczące zadrzewienia

Zinwentaryzować zbędne zakrzaczenie i drzewa do wycinki kolidujące z przebudową.

2.6.   Propozycje przebudowy (zabezpieczenia) urządzeń towarzyszących

Nie przewiduje się przebudowy urządzeń obcych

3.    ZAKRES OPRACOWANIA

3.1. Opracować wszystkie niezbędne materiały do uzyskania pozwolenia na budowę                                                                                                                   3.2.Opracowanie wykonać na posiadanej przez zamawiającego aktualnej mapie zasadniczej do celów projektowych.

3.2. Dodatkowo należy opracować:

- projekt stałej organizacji ruchu

- dokumenty do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia opracowanie zgodne z ustawą – Prawo Ochrony Środowiska ,

3.3. Termin realizacji zamówienia: 30.04.2008 r.

Sporządził:                                                                                                             Zatwierdzam

wzór

Rozdział 4

Umowa

zawarta w dniu............................ w Mońkach pomiędzy:

Gminą Mońki zwaną dalej „Zamawiającym”, REGON  P-000526191, NIP: 546-10-00-118

reprezentowaną przez:

Zbigniewa Karwowskiego – Burmistrza Moniek

a .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

- ....................................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................................                                                                                                                       zwanym dalej "Wykonawcą" o następującej treści:

§ 1

Na podstawie protokółu z przetargu nieograniczonego z dnia  ..........................,  Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektową pod nazwą: ....................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

§ 2

Opracowanie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy Wykonawca wykona w terminie do dnia: ........................................,

§ 3

- Ustala się, że w sprawach związanych z realizacją dokumentacji projektowej z  §1 osobami uprawnionymi do uzgadniania szczegółów są:

1. Ze strony Zamawiającego:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

2. Ze strony Wykonawcy:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

2. Osoby wymienione w pkt. 1  ust. 1 nie są upoważnione do zmiany zobowiązań   określonych niniejszą umową.

§ 4

- Zamawiający zobowiązuje się do honorowania praw autorskich opracowania wymienionego w  §1, które wg oświadczenia Wykonawcy, nie są ograniczone w zakresie objętym umową i zostaną przeniesione na Zamawiającego dla jednorazowego wykorzystania do realizacji.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania opracowanej dokumentacji do aktualizacji w przypadku niewdrożenia jej do realizacji oraz dezaktualizacji.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania wykonania nadzoru autorskiego. Będzie on przedmiotem dodatkowych ustaleń, a koszt sprawowania nadzoru zostanie ustalony według zasad i aktualnej stawki za jednostkę nakładu pracy w określoną w Środowiskowych Zasadach Wycen Prac Projektowych.

§ 5

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać opracowaną dokumentację projektową Zamawiającemu w terminie ustalonym w  § 2 niniejszej umowy. Odbiór następuje na podstawie protokółu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie strony.

- Zgłoszenie do odbioru dokumentacji powinno być uzgodnione między stronami na 5 dni przed jego terminem.

- Jednostka Projektująca zobowiązana jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów.

- W trakcie opracowania dokumentacji i w okresie gwarancji Wykonawca udzieli opinii odnośnie lokalizacji i rozwiązań projektowych obiektów i urządzeń Inwestorów obcych w celu ich skoordynowania i uzgodnienia w odniesieniu do projektowanych rozwiązań.

§ 6

1.  Wynagrodzenie Wykonawcy za opracowanie dokumentacji projektowej ustala się

na kwotę: .................................................. zł.

słownie:       ................................................................................................................................

2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 zawiera podatek od towarów i usług VAT w wysokości ....................................................  (........ %)

słownie:......................................................................................................................

...................................................................................................................................

3. Kwota ta nie podlega waloryzacji ze względu na zmianę cen.

4. Ustala się, że zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy będzie odbywała się na podstawie rachunku /faktury*  wystawionego według poszczególnych pozycji wyceny ofertowej dokumentacji.

Podstawą wystawienia rachunku / faktury*  jest protokół zdawczo-odbiorczy z § 5 pkt. 1

- Termin zapłaty rachunku / faktury * wynosi 14 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

/*  niepotrzebne skreślić

§ 7

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1. Wykonawca zapłaci kary umowne:

a/ w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w  wysokości 10% wynagrodzenia umownego

b/ za zwłokę wykonania dokumentacji projektowej objętej umową w wysokości 0,3%  wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 50 %                                                                                                                                                                                    wartości umowy.

c/ za zwłokę w usunięciu wad w dokumentacji projektowej określonej umową

w wysokości 0,8% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczony od    terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

Termin usunięcia wad w dokumentacji projektowej ustala Zamawiający  w konsultacji  z  Wykonawcą i powiadamia Wykonawcę w formie pisemnej. Ewentualne koszty  naliczone przez Wykonawcę robót budowlanych z tytułu wstrzymania robót  (spowodowane usuwaniem wad w dokumentacji) pokrywa Wykonawca dokumentacji lecz nie więcej niż 50% wartości niniejszej  umowy.

3. Zamawiający płaci kary umowne:

w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w  wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

4. Zamawiający w przypadku odstąpienia od umowy z własnej winy pokrywa koszty    przerwanego opracowania do stopnia zaawansowania prac.

- Po bezskutecznym upływie terminu 14 dni wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, Zamawiający może dokonać usunięcia wad we własnym zakresie na koszt Wykonawcy, o czym powiadomi Wykonawcę na piśmie albo może od umowy odstąpić.

§ 8

Wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności wszystkie zmiany treści umowy. Nie są dopuszczalne zmiany postanowień niniejszej umowy na bardziej niekorzystne dla Zamawiającego, o ile naruszałyby zakaz zawarty w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 9

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy.

- Termin gwarancji jakości wynosi  2 lata  od daty odbioru dokumentacji przez Zamawiającego.

3. Wszelkie wady i usterki Projektu, których istnienie zostało ujawnione dopiero  w trakcie realizacji inwestycji Wykonawca ma obowiązek usunąć nieodpłatnie w ramach pełnienia nadzoru autorskiego

§ 10

W razie wystąpienia szkody Zamawiający może domagać się oprócz kary umownej odszkodowania na ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 12

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga właściwy sąd.

§ 13

Postanowienia dodatkowe:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

§ 14

Załącznikami do  umowy są:

- Opis przedmiotu zamówienia

- Wymagania dotyczące opracowania dokumentacji

- Oferta + formularz cenowy

- Oświadczenie o podatku od towarów i usług VAT

§ 15

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron.

Wykonawca:	       	                                                                         Zamawiający:

Rozdział 5

GMINA MOŃKI

WYMAGANIA

dotyczące opracowania dokumentacji projektowej

na roboty drogowe, na zlecenie Gminy Mońki

Mońki , styczeń 2008r.

Dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania określone ustawą „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. /z późniejszymi zmianami/ i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z późn. zmianami) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej.

Części składowe dokumentacji projektowej na:

Zadanie A   -   Przebudowę ul. Kilińskiego w Mońkach

Zadanie B   -   Przebudowę parkingu przy ul. Małynicza w Mońkach

Zadanie C  -    Remont dr. wewnętrznej Ołdaki – do dr. pow. Hornostaje - Kosiorki

A. CZĘŚĆ OPISOWA – powinna zawierać m.in.

- Strona tytułowa projektu.

- Spis części składowych dokumentacji projektowej trwale umieszczony na okładkach projektu.

- Opis techniczny stanu istniejącego.

- Opis techniczny projektowanych rozwiązań.

- Informację n.t. przyjętej organizacji ruchu w czasie prowadzenia robót.

- Informację n.t. urządzeń obcych.

- Projekty należy wykonać w granicach istniejących pasów drogowych .

- Opis do wniosku do uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych .

- Niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym

z przepisów.

- Specyfikacje Techniczne dostosowane do konkretnego obiektu opracowane wg aktualnych norm. ST powinny posiadać spis treści, wszystkie strony ponumerowane, z podpisem autora przy każdej ST. W każdej ST zamieścić uwagę o wykonywaniu i odbiorze robót zgodnie z Instrukcją DP-T 14 z późniejszymi zmianami wydaną przez GDDKiA Warszawa.

- Dokładny przedmiar robót pogrupowany na elementy zgodne z ST i tabelą elementów rozliczeniowych (ślepym kosztorysem).

- Ślepy kosztorys /Tabela elementów rozliczeniowych/ opracowany wg wytycznych GDDKiA.

- Wszystkie części dokumentacji powinny posiadać opisy sporządzone pismem maszynowym /komputer, maszyna do pisania/ i podpisane z imienną pieczątką autora.

B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA.

Dokumentacja powinna zawierać wszystkie niezbędne rysunki z wymiarami i rzędnymi, a w szczególności:

- Plan orientacyjny, plan sytuacyjny z zaznaczeniem granic pasa drogowego oraz pasa drogowego wg planu zagospodarowania przestrzennego.

- Profile podłużne i przekroje normalne.

- Przekroje poprzeczne.

- W przypadku adaptacji projektu typowego należy uwidocznić nr i rok zatwierdzenia tegoż projektu. W przypadku stosowania typowych prefabrykatów należy załączyć kserokopie rysunków technicznych.

- Na profilu podłużnym wrysować rowy oraz i projektowane urządzenia odwadniające.

- Rysunki nie mogą być sklejane z arkuszy mniejszych formatów i każdy powinien być podpisany przez uprawnionego projektanta i sprawdzającego z podaniem numerów uprawnień.

- Kopia mapy ewidencji gruntów do wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

C. POZOSTAŁE WYMAGANIA.

- Dokumentacja powinna zawierać wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów.

- Dokumentację projektową należy sporządzić w oparciu o zastabilizowane punkty główne osi trasy.

- Dokumentacja powinna zawierać opis, szkic punktów głównych, oraz opisy topograficzne punktów poligonowych rzędnej reperu ze szkicem lokalizacji.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do używania i sporządzania kopii elementów dokumentacji dla celów procedury przetargowej, bez uzyskiwania zezwolenia Jednostki Projektującej na sporządzenie kopii do takiego użytku, przy zachowaniu praw autorskich do opracowanego przez siebie projektu Jednostki Projektującej.

- W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji robót, że elementy opracowanej dokumentacji są niezgodne ze stanem faktycznym lub nie dają się zrealizować wg tej dokumentacji oraz wymaga to przyjazdu Projektanta i dokonania korekty projektu, czynności te powinny być wykonane przez Projektanta w ciągu 3 dni od powiadomienia i na koszt Jednostki Projektującej.

- Dokumentację należy przekazać na każde zadanie:

a. projekt wykonawczy

z częścią kosztorysową –                                   		       - po -  5 egz. na każde zadanie

b. Projekt budowlany –                                                                         - po -  5egz.  na każde zadanie

c. BIOZ                                                                                                 - po -  5 egz  na każde zadanie

d. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

które muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r.

(Dz.U. Nr 202, poz.2072 z późn.zm.).                                                - po   – 3egz. na każde zadanie

e. przedmiarów robót, które muszą uwzględniać wymagania określone

w § od 6 do 10 w/w rozporządzenia                                                 -   po   - 5egz. na każde zadanie

f. materiały do wniosku niezbędne do uzyskania decyzji o

uwarunkowaniach środowiskowych                                                    - po   - 3egz.na każde zadanie

g. Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 18.05.2004r.                                                       po  – 2egz. na każde zadanie

h. Projekt stałej i na czas robót organizacji ruchu		         -po  - 3 egz. na każde zadanie

i. Aktualna mapa zasadnicza ( oprócz dr Ołdaki – do dr.pow.)         - po  - 1egz. na każde zadanie

j. Badania geotechniczne gruntu (tylko ul. Kilińskiego)                        - po-   3 egz. na każde zadanie

Podpunkt: a, b, c,  d, e, g, należy opracować w wersji papierowej i elektronicznej

7.   Dokumentacja projektowa musi zawierać wszystkie niezbędne branże.

8. Dokumentacja projektowa powinna być poprawna pod względem technicznym                                       z   uwzględnieniem ekonomicznych aspektów stosowania rozwiązań technicznych.

Sporządził:                                                                                                Zatwierdzam